КОНСПЕКТ ПО ГЛАВЕ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ

По учебнику С. А. Орлова «Технологии разработки программного обеспечения»

1. Базовые понятия ТКПО

Технология конструирования программного обеспечения (ТКПО) -это система инженерных принципов для создания экономичного ПО, которое надежно и эффективно работает в реальных компьютерах. Включает три составляющие:

Методы -обеспечивают решение задач планирования и оценки проекта, анализа системных и программных требований, проектирования (алгоритмов, структур данных и программных структур), кодирования, тестирования и сопровождения.

Средства (утилиты) -обеспечивают автоматизированную или автоматическую поддержку методов. Объединяются в системы автоматизированного конструирования ПО -CASE-системы (Computer Aided Software Engineering).

Процедуры -«клей», соединяющий методы и утилиты в непрерывную технологическую цепочку. Определяют порядок применения методов и утилит, формы отчетов, контроль качества/изменений и формирование «вех» для оценки прогресса.

Последовательности шагов, использующие методы, утилиты и процедуры, называются парадигмами ТКПО. Они вносят в создание ПО организующее инженерное начало.

2. Стратегии конструирования ПО (стандарт IEEE/EIA 12207.2)

| Стратегия конструирования | В начале процесса определены все требования? | Множество циклов конструирования? | Промежуточное ПО распространяется? |
| --- | --- | --- | --- |
| Однократный проход (водопадная) | Да | Нет | Нет |
| Инкрементная (версия за версией по плану) | Да | Да | Может быть (запланированное улучшение) |
| Эволюционная (требования уточняются в процессе) | Нет | Да | Да |

3. Классические и итерационные парадигмы (модели)

Классический жизненный цикл (Каскадная / Водопадная модель, У. Ройс, 1970)

Суть: строгая последовательность этапов; переход на следующий иерархически нижний этап происходит только после полного завершения работ на текущем.

Этапы: Системный анализ (роль элементов системы, старт планирования) -> Анализ требований (детализация функций и интерфейсов ПО, спецификация анализа) -> Проектирование (архитектура, модули, алгоритмы, структуры данных, интерфейс) -> Кодирование -> Тестирование (поиск дефектов) -> Сопровождение (исправление ошибок, адаптация к среде, улучшение по запросу заказчика путем повторного прохода этапов).

Достоинства: дает четкий план и временной график по всем этапам, упорядочивает конструирование.

Недостатки: 1) реальные проекты требуют отклонений от линейности; 2) требует точной формулировки всех исходных требований в начале (на практике они известны лишь частично); 3) рабочий результат доступен заказчику только в самом конце работы.

Макетирование (Прототипирование)

Цель: снять неопределенности в требованиях заказчика и проверить технические решения.

Формы макета: 1) бумажный или компьютерный макет человеко-машинного диалога; 2) работающий макет (реализует часть функций); 3) существующая программа, которую нужно улучшить.

Ход работы: Сбор и уточнение требований -> Быстрое проектирование (акцент на видимых пользователю элементах) -> Построение макета -> Оценка заказчиком -> Уточнение макета -> Конструирование итогового продукта.

Достоинства и недостатки: позволяет определить полные требования к ПО, но несет риск того, что и заказчик, и разработчик примут «сырой» макет (собранный на компромиссах и неэффективных алгоритмах без учета качества и сопровождаемости) за готовый продукт.

Инкрементная модель

Суть: объединяет линейную водопадную модель с итерационной философией макетирования. Каждая линейная последовательность вырабатывает поставляемый работающий продукт -инкремент ПО.

Особенности: 1-й инкремент дает базовый продукт с главными функциями (например, базовое редактирование текста), а следующие инкременты последовательно добавляют новые возможности (проверку орфографии, верстку страницы и т. д.).

Быстрая разработка приложений (RAD -Rapid Application Development)

Суть: высокоскоростная адаптация линейной последовательной модели на базе компонентно-ориентированного конструирования для создания информационных систем за 60–90 дней силами нескольких параллельных групп разработчиков.

Этапы RAD: Бизнес-моделирование (потоки информации) -> Моделирование данных (объекты данных и их связи) -> Моделирование обработки (преобразования объектов) -> Генерация приложения (языки 4-го поколения, повторно используемые компоненты) -> Тестирование и объединение.

Ограничения: 1) для больших проектов нужны огромные людские ресурсы (много команд); 2) система должна легко декомпозироваться на независимые модули, а производительность не должна быть критичной; 3) неприменима при высоких технических рисках (использовании новых технологий).

Спиральная модель (Б. Боэм, 1988)

Суть: эволюционная модель, объединяющая лучшие свойства водопада и макетирования с новым элементом -анализом риска.

4 квадранта витка спирали: 1) Планирование (цели, варианты, ограничения); 2) Анализ риска (оценка вариантов и принятие решения «продолжать или остановить проект»); 3) Конструирование (разработка версии следующего уровня); 4) Оценивание заказчиком.

Достоинства: реалистично отражает эволюцию ПО, явно учитывает риски на каждом витке, использует моделирование для снижения рисков.

Недостатки: новизна (меньше статистики), повышенные требования к участию заказчика, трудности контроля и управления временем разработки.

Компонентно-ориентированная модель

Суть: развитие спиральной модели, где этап конструирования опирается на повторное использование существующих программных компонентов из библиотеки (если компонент найден -извлекается, если нет -создается и добавляется в библиотеку).

Преимущества: сокращает время разработки на 30%, снижает стоимость до 70% и увеличивает производительность разработки в 1,5 раза.

4. Тяжеловесные и облегченные (Agile) процессы. Экстремальное программирование (XP)

Тяжеловесные (прогнозирующие / predictive) процессы: строгая дисциплина, прогнозирование всего объема работ, огромный объем документации. Применяются при фиксированных требованиях и многочисленной группе разработчиков разной квалификации. Частые изменения требований для них губительны.

Облегченные (подвижные / адаптивные / Agile) процессы: отсутствие бюрократизма, минимум документации, ориентация на человека и адаптация к постоянным изменениям требований. Применяются при частых изменениях требований, малочисленной группе высококвалифицированных разработчиков и грамотном вовлеченном заказчике.

Экстремальное программирование (XP -eXtreme Programming, Кент Бек, 1999)

Суть и условия: подвижный процесс для малых и средних групп (до 10 человек в одном помещении) при неопределенных или быстро меняющихся требованиях. Цель -устранить высокую стоимость изменений.

4 базовых действия ХР-цикла: кодирование, тестирование, выслушивание заказчика и проектирование.

12 методов (практик) ХР:

1. Игра планирования (Planning game): быстрое определение плана следующей итерации путем отбора «пользовательских историй» (заказчик задает бизнес-приоритеты, разработчики оценивают трудоемкость).

2. Частая смена версий (Small releases): быстрый запуск простой системы и выпуск новых версий в коротком двухнедельном цикле.

3. Метафора (Metaphor): единое глобальное видение архитектуры системы на основе простой, общедоступной истории о том, как она работает.

4. Простое проектирование (Simple design): проектирование максимально простого решения под текущую задачу; после написания кода проектная документация обычно выбрасывается (основной источник информации -сам код).

5. Тестирование (Testing): принцип «тестируй, а затем кодируй» -сначала пишутся модульные тесты (критерий старта кода -отказавший тест), а заказчики формируют функциональные тесты.

6. Реорганизация (Refactoring): непрерывная реструктуризация системы без изменения ее внешнего поведения (устранение дублирования, упрощение, повышение гибкости).

7. Парное программирование (Pair programming): весь код пишется двумя программистами за одним компьютером (увеличивает затраты на 15%, но сокращает время цикла на 40–50% и резко повышает качество).

8. Коллективное владение кодом (Collective ownership): любой разработчик может улучшать любой фрагмент кода системы в любое время.

9. Непрерывная интеграция (Continuous integration): сборка системы и прогон регрессионных тестов несколько раз в день по мере завершения каждой задачи.

10. 40-часовая неделя (40-hour week): работа без изматывающих сверхурочных переработок.

11. Локальный заказчик (On-site customer): представитель заказчика постоянно находится внутри команды разработчиков для оперативных ответов на вопросы.

12. Стандарты кодирования (Coding standards): единые правила оформления кода для всей команды.

Структура ХР-процесса и метрики: состоит из ХР-реализаций (первая длится 2–6 месяцев, последующие -около 2 месяцев и образуют период сопровождения), в которые вложены двухнедельные ХР-итерации. Каждая реализация и итерация включает 3 фазы: Исследование (поиск историй/требований) -> Блокировка (планирование) -> Регулирование (воплощение плана). Главная метрика управления -«скорость проекта» (число историй заданного размера, реализованных за итерацию).

5. Модели качества процессов конструирования (Стандарты и CMM)

Гарантию качества процесса дает сертификация по международным стандартам: ISO 9001:2000 (общий для любых сфер), ISO/IEC 15504 (специализированный для разработки ПО, >500 стр.) и модель зрелости процесса конструирования ПО CMM (Capability Maturity Model) Института программной инженерии университета Карнеги-Меллон.

Пять уровней зрелости компании по модели CMM

Уровень 1. Начальный: самоорганизующийся хаос. Процесс не формализован, успех случаен и целиком зависит от личных качеств отдельных сотрудников (при их увольнении проект останавливается).

Уровень 2. Повторяемый: внедрены формальные процедуры планирования и отслеживания проекта. Появляется возможность повторить ранее достигнутые успехи.

Уровень 3. Определенный: все элементы процесса определены, стандартизованы и задокументированы в едином корпоративном стандарте компании. Качество ПО больше не зависит от отдельных личностей.

Уровень 4. Управляемый: введены строгие количественные показатели (метрики) качества как программных продуктов, так и самого процесса разработки.

Уровень 5. Оптимизирующий: главная задача компании -планомерное непрерывное улучшение существующих процессов и ввод новых технологий (включает области ключевых процессов: предотвращение дефектов, управление изменениями технологии и управление изменениями процесса).

Каждый уровень CMM характеризуется своей областью ключевых процессов (ОКП) и включает характеристики всех предыдущих уровней. Для получения сертификата определенного уровня зрелости компания должна достичь всех целей соответствующих ОКП.